УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Главы муниципального

образования Старобешевский муниципальный округ

Донецкой Народной Республики

от 12 апреля 2024 года № 11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НА 2024-2025 ГОДЫ»**

пгт Старобешево

2024 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2024-2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование комфортной городской среды на территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики на 2024-2025 годы |
| 1 | 2 |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Жилищный кодекс Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Ответственные разработчики и исполнители Программы | Администрация Старобешевского муниципального округа |
| Соисполнители программы | Заинтересованные лица (предприятия, организации), граждане, собственники помещений в многоквартирном жилом доме(по согласованию) |
| Цели и задачи Программы |  **Цели программы:**- повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики;- повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования, в том числе для маломобильных групп населения; - обеспечение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. **Задачи программы:**- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;- обеспечение надлежащего содержания территории Старобешевского муниципального округа и объектов благоустройства; - повышение качества территорий Старобешевского муниципального округа за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;- улучшение санитарной обстановки на территории Старобешевского муниципального округа;- содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории Старобешевского муниципального округа. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» на общественной территории по адресу: Старобешевский муниципальный округ, пгт Новый Свет, ул.Московская, 3, «Поселковый Парк»- благоустройство общественных территорий;- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных дорог и проездов к многоквартирным домам в Старобешевском муниципальном округе Донецкой Народной Республики |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.2. Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия территорий общего пользования.3. Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения.4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.5. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов.6. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями.7. Количество благоустроенных дворовых территорий.8. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий.9. Количество установленных уличных осветительных приборов на дворовых территориях.10. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2024-2025 годы  |
| Объемы и источники финансирования  | Общий объем финансирования Программы – 99 000,00 тыс. руб.,в том числе по годам:- 2024 год – 49 500,00 тыс. руб.;- 2025 год – 49 500,00 тыс. руб.;из них:бюджет Донецкой Народной Республики — 98 010,00 тыс. руб.,в том числе по годам:- 2024 год – 49 005,00 тыс. руб.;- 2025 год – 49 005,00 тыс. руб.;бюджет муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики —990,00 тыс. руб., в том числе по годам:- 2024 год – 495,00 тыс. руб.;- 2025 год – 495,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий.- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорийот общего количества дворовых территорий.- Увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов.- Увеличение уровня вовлеченности заинтересованных гражданв благоустройстве дворовых территорий муниципального образования.- Повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей, в том числе для маломобильных групп населения.- Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики. |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контролирующие органы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯСФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОБЕШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах и обустройству мест массового отдыха населения.

Проблемы благоустройства территории Старобешевского муниципального округа до сих пор остаются актуальными.

Большинство объектов внешнего благоустройства в настоящее время не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В существующем жилищном фонде на территории Старобешевского муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации на территории муниципального округа обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1950-1970 годах и ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме, поэтому на сегодняшний день имеет высокий физический износ, пришло в негодность, а в некоторых дворах вообще отсутствует твёрдое покрытие.

В большинстве дворов отсутствует или не соответствует требованиям освещение дворовых территорий многоквартирных домов, необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны) и обустроенные детские и спортивные площадки.

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач муниципальных образований является осуществление благоустройства территории с максимально возможным перечнем работ, учитывая потребности жителей.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Причиной обозначенных проблем, является отсутствие комплексного подхода к решению проблемы благоустройства, а также недостаточное финансирование отрасли.

Эти проблемы требуют значительных бюджетных расходов, участия не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечения населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды для проживания, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, которые значительно повысят уровень благоустроенности и надлежащего состояния территории муниципального округа.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий Старобешевского муниципального округа.

Решение проблемы создания благоприятных условий проживания на территории муниципального округа путем качественного повышения уровня благоустройства территорий будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные парки, скверы, и другие объекты, благоустроенные дворовые территории, а также будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения Старобешевского муниципального округа.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование современной городской среды является приоритетным направлением развития в Российской Федерации.

**Целью Программы** является повышение качества и комфорта городской среды и уровня благоустройства территорий населенных пунктов Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие **задачи:**

- повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей, в том числе для маломобильных групп населения;

- обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий, улучшение санитарной обстановки;

- повышение качества территорий за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;

- повышение благоустройства и улучшение санитарной обстановки общественных и дворовых территорий;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**Раздел 3. Сроки реализации Программы**

Программа разработана на 2024-2025 годы.

**Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ**

Целевые индикаторы (показатели эффективности реализации Программы), описанные в Приложении № 1, отражают степень достижения целей муниципальной программы.

**Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий и мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий населенных пунктов Старобешевского муниципального округа, в том числе:

**1.** Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики» (Приложение № 2);

**2.** Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подлежащие капитальному ремонту и ремонту формируется с учетом фактического состояния дворовой территории и (или) проезда к дворовой территории, а также предоставления приоритета объектам, финансирование мероприятий по ремонту которых синхронизировано из различных государственных программ и (или) предполагают участие средств граждан.

Сформированный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, утверждается ежегодно не позднее 30 апреля года предоставления субсидии распоряжением администрации Старобешевского муниципального округа.

**3.** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, финансируемый за счет субсидии из бюджета субъекта:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн;

- ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- обустройство площадок для выгула домашних животных;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство контейнерных площадок;

- обустройство ограждений;

- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод (систем водоотведения поверхностного стока);

- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

- иные виды работ.

Перечни минимальных и дополнительных видов работ не являются закрытыми и могут предусматривать выполнение иных видов работ в случае их внесения в государственную программу Донецкой Народной Республики «Формирование комфортной городской среды».

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Финансирование дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета и граждан.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, приведен в Приложении №3.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведен в Приложении № 4 Программы и подлежит ежегодной актуализации по результатам рассмотрения и оценки поступивших в администрацию Старобешевского муниципального округа предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики», проводимой в порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации Старобешевского муниципального округа.

Выполнение работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий может предусматривать определение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в случае наличия данного условия в государственной программе Донецкой Народной Республики «Формирование комфортной городской среды».

Выполнение перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматривает обязательное определение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в объеме и размерах, предусмотренных в государственной программе Донецкой Народной Республики «Формирование комфортной городской среды».

Выполнение видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы может предусматривать определение иных форм и размеров участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ, в случае внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Правительства Донецкой Народной Республики.

При этом порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм их контроля осуществляется в соответствии с Приложением № 7 Программы.

В случае если собственники помещений многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благо-устройству в период действия программы, приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной про-граммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, администрация Старобешевского муниципального округа вправе исключить такие дворовые территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы. Исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в период действия муниципальной программы, происходит на основании решения муниципальной общественной комиссии.

**4.** Благоустройство территорий общего пользования населенных пунктов Старобешевского муниципального округа.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках муниципальной программы, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения, а так же результатов рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики».

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство твердых видов покрытий и (или) устройство освещения, и (или) установка малых архитектурных форм, и (или) иные виды работ по благоустройству, определенные муниципальным образованием на основании предложений граждан.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, приведен в Приложении № 5 Программы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период действия Программы, приведен в Приложении № 6 Программы.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период действия программы, подлежит ежегодной актуализации по итогам приема рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, результатов рейтингового голосования и объемов финансирования муниципальной программы.

Администрация Старобешевского муниципального округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего населенного пункта. Исключение территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий происходит на основании решения муниципальной общественной комиссии.

Ответственным за реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту и/или ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также благоустройству территорий общего пользования Старобешевского муниципального округа является глава администрации Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

**Раздел 6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, предусматривает выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

Разработчиком и исполнителем-координатором Программы является администрация Старобешевского муниципального округа.

Исполнитель-координатор Программы управляет реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей по подготовке и реализации мероприятий Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке Программы, организует ведение отчётности по реализации программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о проведенной работе и ее результатах.

Исполнитель-координатор и исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в своей части. Исполнители Программы выполняют мероприятия Программы в установленные сроки и в рамках выделенного бюджетного финансирования.

**Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы**

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Донецкой Народной Республики, в случае выделения денежных средств предусматривается софинансирование из бюджета муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики в размере не менее 1%.

Допускается реализация Программы за счет иных источников (средства инвесторов, граждан или иные источники).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Российской Федерации на соответствующий год.

Предоставление субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Донецкой Народной Республики местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Донецкой Народной Республики на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 11.04.2024 № 38-5 «О внесении изменений в постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20 декабря 2023 г. № 111-6 «Об утверждении государственной программы Донецкой Народной Республики «Формирование современной городской среды на территории Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы».

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.

**Раздел 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски.Связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | Проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Донецкой Народной Республики |
| 2 | Финансовые риски.Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами. | Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов).Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 3 | Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;б) мониторинг реализации муниципальной программы;в) своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |
| 4 | Иные риски, которые могут препятствовать выполнению Программы. |  |

**Раздел 9. Ожидаемые конечные результаты Программы**

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение обеспеченности территорий Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики объектами благоустройства;

- повышение уровня благоустройства территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики;

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

- увеличение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в благоустройстве дворовых территорий муниципального образования;

- повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей, в том числе для маломобильных групп населения;

- обеспечение санитарного и эстетического состояния территории Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики.

По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.