Приложение 1

 УТВЕРЖДЕНО
 Распоряжением Главы
 Донецкой Народной Республики
 от 24 марта 2017 г. №72-1

**ПРОГРАММА**

**«Суперинтенсивный яблоневый сад» на плошали 10 га в Тельмановском
районе Донецкой Народной Республики»**

|  |  |
| --- | --- |
| ГлавныйраспорядительсредствРеспубликанскогобюджета | Министерство агропромышленной политикипродовольствия Донецкой Народной Республики |
| Заказчик | Министерство агропромышленной политикипродовольствия Донецкой Народной Республикиопределяет своим распорядительным документом |
| Ответственныйисполнитель | Министерство агропромышленной политикипродовольствия Донецкой Народной Республикиопределяет своим распорядительным документом |
| Цели и задачиПрограммы | Цель: развитие отрасли садоводства в Донецкой Народной Республике путем создания экономических и технологических условий для закладки суперинтенсивного яблоневого сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.Задачи:1. Закладка суперинтенсивного высокоурожайного яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.2. Организация капельного полива яблоневого сада в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.3. Автоматизация процесса орошения (сооружение и ввод в эксплуатацию насосной станции). |
| Мероприятия пореализацииПрограммы | Главному распорядителю средств Республиканского бюджета:-определить пользователя земельного участка ориентировочной площадью 10 га, расположенного в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;-обеспечить разработку землеустроительной документации на земельные участки, которые изымаются;-запросить и получить до 20 апреля 2017г. экспертизу проектно-сметной документации по объекту: «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в |

Продолжение приложения 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;-полученные денежные средства направлять по факту выполнения мероприятий, подтвержденных документально;-обеспечить контроль целевого использования средств Республиканского бюджета согласно Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.Заказчику:Реализовать (выполнить) мероприятия по закладкесуперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границах Тельмановского района Донецкой Народной Республики.Для этого:1) заключить договоры с поставщиками и подрядчиками для выполнения сметы расходов по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики;2) подписать сметы расходов на выполнение работ по Программе «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики с поставщиками и подрядчиками;3) обеспечить технический надзор за выполнением работ;4) для получения денежных средств согласно плану-графику финансирования Заказчику необходимо предоставить Главному распорядителю средств Республиканского бюджета отчет о выполненных работах, с документами, подтверждающими факт их выполнения. |
| Сроки реализацииПрограммы  | 01 апреля 2017 г. - 30 июня 2017 г. |
| РесурсноеобеспечениеПрограммы | Средства Республиканского бюджета Донецкой НароднойРеспублики |
| План-графикфинансирования | Общий объем финансирования программных мероприятийв период с 01 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. составляет29 506 953 росс, руб., в том числе:- апрель - 14 344 740 росс.руб.- май - 6 840 000 росс. руб.- июнь - 8 322 213 росс. руб. |
| Ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы | Создание имущественного комплекса — суперинтенсивного сада на земельном участке ориентировочной площадью 10 га, расположенном в административно-территориальных границахТельмановского района Донецкой Народной Республики. |