ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Распоряжению Главы

Донецкой Народной Республики от 09 марта 2022 г. № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству населенных пунктов Донецкой Народной Республики

Срок выполнения мероприятий - с 21 марта по 15 мая 2022 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| 1. | Организация и обеспечение выполнения работ по:* благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
* уборке мусора и противогололедного материала с улиц, дорог и тротуаров;
* ликвидации накоплений мусора, несанкционированных и неконтролируемых свалок отходов, в том числе в зонах озеленения и местах, свободных от застройки, в пределах территории населенных пунктов;
* ремонту улиц и дорог населенных пунктов;
* подготовке мест массового отдыха (площадей, парков, скверов, пляжей и прочее)
 | март-май | администрации районов и городов Донецкой Народной Республики |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственные за выполнение** |
| 2. | Организация и обеспечение выполнения работ по:* благоустройству памятных мест;
* благоустройству кладбищ;
* очистке территорий кладбищ от мусора
 | март-май | администрации районов и городов Донецкой Народной Республики |
| 3. | Проведение общереспубликанских субботников в целях объединения участия жителей Донецкой Народной Республики, в том числе молодежи, для наведения порядка после зимнего периода | 02 апреля, 16 апреля | республиканские органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики, администрации районов и городов Донецкой Народной Республики, организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики |
| 4. | Организация работ по очистке прилегающих территорий от мусора, высадке цветов, деревьев и кустарников | март-май | республиканские органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики и подведомственные организации всех форм собственности Донецкой Народной Республики, администрации районов и городов Донецкой Народной Республики |
| 5. | Освещение в средствах массовой информации хода реализации мероприятий, связанных с проведением работ по благоустройству населенных пунктов Донецкой Народной Республики | март-май | администрации районов и городов Донецкой Народной Республики |