Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства

Донецкой Народной Республики

от 28 декабря 2023 г. № 117-5

Первоочередные мероприятия по восстановлению морской инфраструктуры 
в морском порту Мариуполь в 2024 году

| № п/п | Приоритет (2024) | План | Объём работ | Местоположение объекта | Вид ремонта | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Зерновой комплекс | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Восстановление автомобильной и железнодорожной приёмки, двух силосов и системы подачи/выдачи зерна | Накопление до 11000 тонн зерновых погрузка судов с производительностью до 1000 тонн в час. Способность принимать вагоны зерновозы и не самовыгружающиеся автомобили в любую погоду |
| 2 | 2 | Стрелочные посты | 6 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Рабочее место стрелочника при маневровой работе |
| 3 | 2 | Административно бытовое здание 2 района | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Железнодорожное депо, ремонтные мастерские, основная распределительная подстанция №1, служебные и бытовые помещения |
| 4 | 1 | Участок технологического обеспечения | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Цех по производству и обслуживанию такелажа, складские |
| 5 | 2 | Комплекс зданий Центральные ремонтные механические мастерские (ЦРММ) | 1 шт. | Пр. Лунина, 163 | Капитальный ремонт | Мастерские для обеспечения ремонтных и восстановительных работ оборудования, машин, и механизмов грузового комплекса, крановой механизации, базы внутрипортовой механизации. Служебные и бытовые помещения персонала |
| 6 | 2 | Внешнее ограждение порта | 1000 м2 | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Ограничения доступа на территорию предприятия |
| 7 | 1 | Водопроводы | 6 км | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Сети 1-3 район, ввод в порт, обеспечение нужд порта и судов |
| 8 | 1 | Канализация | 2 км | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Магистральные сети 1-3 районов |
| 9 | 1 | Ливневые сети | 1 км | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Ливневые сети 1 района |
| 10 | 1 | Канализационно-насосные станции | 3 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | КНС центральная, КНС район котельной, КНС район 1 КПП |
| 11 | 1 | Кабельные линии 6 Кв | 5 км | Пр. Лунина, 99 | Восстановление | Восстановление электроснабжения, повышение надёжности сети, обеспечение электроэнергией перегрузочной техники, подача питания на суда |
| 12 | 1 | Кабельные линии 0,4 Кв | 8 км | Пр. Лунина, 99 | Восстановление | Восстановление электроснабжения, повышение надёжности сети, обеспечение электроэнергией перегрузочной техники, подача питания на суда |
| 13 | 1 | Трансформаторные подстанции | 24 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Восстановление электроснабжения, повышение надёжности сети, обеспечение электроэнергией перегрузочной техники, подача питания на суда |
| 14 | 2 | Здание отдела главного энергетика | 1 шт. | Пр. Лунина, 75 | Капитальный ремонт | Восстановление электроснабжения, повышение надёжности сети, диспетчерское управление, основная подстанция ввода в порт |
| 15 | 2 | Здание канализационно-насосной станции | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Здание Центральной КНС на 3 КПП |
| 16 | 1 | Здание электро-диспетчера | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Восстановление электроснабжения, повышение надёжности сети, диспетчерское управление |
| 17 | 1 | Здание котельной | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Обеспечение зданий порта отоплением и горячим водоснабжением |
| 18 | 2 | Здание ВОХР (зерновая лаборатория) | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Служебные помещения персонала обслуживающего зерновой комплекс, отбор проб, лаборатория определения качества зерна |
| 19 | 1 | Железнодорожное Депо | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Служебные и бытовые помещения железнодорожного комплекса, ремонтные мастерские депо для стоянки и обслуживания тепловозов |
| 20 | 2 | Прикордонный склад 11-12 причалов | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | площадки для технологического накопления грузов |
| 21 | 1 | Склад ген. грузов | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | склад для грузов требующих крытое хранение |
| 22 | 1 | Здание базы внутрипортовой механизации | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | служебные помещения, мастерские, боксы для портовой техники |
| 23 | 2 | Комплекс: нежилое здание (СКП) | 1 шт. | Пр. Лунина, 5 | Капитальный ремонт | Служебные помещения, коммерческого отдела, отдела информационных технологий, службы безопасности. Серверная. |
| 24 | 1 | Транспортная безопасность |  | Пр. Лунина, 99 | закупка и монтаж системы | Контроль доступа на территорию предприятия, охрана периметра, контроль внутренних перемещений |
| 25 | 2 | Навес для автопогрузчиков БВМ(центральный) | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Защита портовой техники от атмосферных осадков |
| 26 | 2 | Навес для автопогрузчиков БВМ (филиал) | 1 шт. | Пр. Лунина, 99 | Капитальный ремонт | Защита портовой техники от атмосферных осадков |