УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики   
от 20 декабря 2023 г. № 111-6

(*в ред. Постановлений Правительства ДНР* [*от 11.04.2024 № 38-5*](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-38-5-20240411/)*,* [*от 05.09.2024 № 93-2*](https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-93-2-20240905/))

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы»

г. Донецк

**П А С П О Р Т**

**программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы» |
| Основание разработки Программы (наименование,  номер и дата соответствующего нормативного акта) | Федеральный проект «Восстановление (создание/) инфраструктуры и содействие экономическому развитию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» комплексной государственной программы Российской Федерации «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»  в период 2024-2025 годов;  распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении перечня мероприятий реализации программы формирования современной городской среды Донецкой Народной Республики в 2023 году» от 05.10.2023 № 85-Р1 |
| Ответственные разработчики программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики |
| Исполнители программы | Органы и должностные лица Донецкой Народной Республики, осуществляющие полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, до завершения формирования органов местного самоуправления, органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Донецкой Народной Республики на территории которых запланирована реализация мероприятий программы |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий Донецкой Народной Республики.  Повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей городов и районов Донецкой Народной Республики, в том числе для маломобильных групп населения.  Обеспечение санитарного и эстетического состояния территорий городов и районов Донецкой Народной Республики. |
| Задачи программы | Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий городов и районов Донецкой Народной Республики.  Обеспечение надлежащего содержания территорий и объектов благоустройства городов и районов Донецкой Народной Республики.  Улучшение санитарной обстановки на территории городов  и районов Донецкой Народной Республики.  Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений на территории городов и районов Донецкой Народной Республики. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество благоустроенных территорий, охваченных программой |
| Общий объем финансирования программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы | Прогнозируемый общий объем финансирования государственной программы – 1 716 147,41 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 705 003,1 тыс. руб.,  из них по годам:  2023 г. – 601 716,9 тыс. руб.;  2024 г. – 871 479,7 тыс. руб.;  2025 г. – 231 806,5 тыс. руб.;  за счет средств муниципальных образований Донецкой Народной Республики – 11 144,31 тыс. руб.,  из них по годам:  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 8 802,83 тыс. руб.;  2025 г. – 2 341,48 тыс. руб.  Прогнозируемый общий объем финансирования победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях численностью до 200 тыс. человек в 2024 г. – 265 873,333 тыс. руб., из них:  за счет средств федерального бюджета – 263 214,6 тыс. руб.;  за счет средств муниципальных образований Донецкой Народной Республики – 2 658,733 тыс. руб. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2025 годы  Этапы реализации программы не выделяются |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства территорий Донецкой Народной Республики.  Повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности жителей муниципального образования, в том числе для маломобильных групп населения.  Обеспечение санитарного и эстетического состояния территории Донецкой Народной Республики. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контролирующие органы:  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Донецкой Народной Республике в сфере благоустройства   
на сегодняшний день проблемным вопросом является недостаточное количество современных комфортных скверов, общественных пространств, предназначенных для организации досуга. В местах общего пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, уличного освещения, зеленых зон. Значительное количество общественных территорий, мест массового отдыха населения Донецкой Народной Республики не соответствует современным требованиям.

К основным проблемам в сфере благоустройства относятся:

высокая степень износа асфальтобетонного покрытия;

отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки;

недостаточное обеспечение доступных для маломобильных граждан мест отдыха, ограниченность доступа и передвижения.

В последнее время мероприятия по благоустройству осуществлялись   
в виде летней и зимней уборки территорий, содержания памятных мест, обслуживания фонтанов и малых архитектурных форм.

Значительное количество элементов детского оборудования пришло   
в негодность и нуждается в ремонте, а порой и в полном восстановлении. Для поддержания состояния детских и спортивных площадок, необходимо выполнять работы по очистке и покраске детского оборудования, ремонту деталей и подсыпке песком песочниц на детских площадках.

Вопросы благоустройства территорий требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных территорий, создание более комфортных санитарно-гигиенических   
и эстетических условий.

Для формирования современной городской среды мероприятия государственной программы направлены на стимулирование строительной деятельности, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, задачам улучшения состояния окружающей среды, мировым экологическим стандартам.

Также ежегодное участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволит победителям конкурса привлекать дополнительные финансовые средства для реализации проектов создания комфортной городской среды.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование современной городской среды является приоритетным направлением развития в Российской Федерации.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Донецкой Народной Республики, в том числе:

повышение современных, комфортных условий для жизни, отдыха   
и культурной деятельности жителей Донецкой Народной Республики, в том числе для маломобильных групп населения;

обеспечение санитарного и эстетического состояния территории Донецкой Народной Республики, улучшение санитарной обстановки;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории;

повышение качества территорий Донецкой Народной Республики за счёт сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа разработана на 2023-2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы (показатели), описанные в Приложении 1, отражают степень достижения целей Программы.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий, планируемых к благоустройству в 2023 -   
2024 годы, формируется согласно приложению 2 к Программе. В ходе реализации Программы предусмотрено внесение изменений в перечень мероприятий, планируемых к благоустройству.

В рамках реализации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях численностью до 200 тыс. человек в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году 18 органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики было принято решение об участие в Конкурсе. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики приняли предложения   
от населения по определению общественной территории, на которой будет реализовываться проект. По результатам конкурса были признаны победители лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах   
и исторических поселениях численностью до 200 тыс. человек согласно приложению 3 к Программе.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, предусматривает выполнение работ по комплексному благоустройству территорий Донецкой Народной Республики.

Разработчиком и исполнителем-координатором Программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики (далее – министерство), исполнителями мероприятий Программы являются органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики.

Исполнитель-координатор Программы управляет реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей по подготовке   
и реализации мероприятий Программы, вносит предложения по уточнению   
и корректировке Программы, является главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, организует размещение информации о ходе реализации Программы, организует ведение отчётности   
по реализации программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность   
за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о проведенной работе и ее результатах.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования мероприятий Программы является федеральный бюджет Российской Федерации и бюджет муниципальных образований Донецкой Народной Республики.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Российской Федерации   
на соответствующий год.

Прогнозируемый общий объем финансирования государственной программы – 1 716 147,41 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 705 003,1 тыс. руб.,

из них по годам:

2023 г. – 601 716,9 тыс. руб.;

2024 г. – 871 479,7 тыс. руб.;

2025 г. – 231 806,5 тыс. руб.;

за счет средств муниципальных образований Донецкой Народной Республики – 11 144,31 тыс. руб.,

из них по годам:

2023 г. – 0,0 руб.;

2024 г. – 8 802,83 тыс. руб.;

2025 г. – 2 341,48 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем финансирования победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях численностью до 200 тыс. человек в 2024 г. – 265 873,333 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 263 214,6 тыс. руб.;

за счет средств муниципальных образований Донецкой Народной Республики – 2 658,733 тыс. руб.

Распределение денежных средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с нормативными актами Донецкой Народной Республики.

В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения.

Раздел 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации государственной программы возможно возникновение следующих рисков:

отсутствие средств федерального бюджета для финансирования проектов по благоустройству;

несоблюдение органами и должностными лицами Донецкой Народной Республики, осуществляющими полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления,   
до завершения формирования органов местного самоуправления, органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Донецкой Народной Республики (далее – органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Донецкой Народной Республики) соглашений на получение субсидий из федерального бюджета   
на благоустройство, заключенных с министерством, реализация в неполном объеме муниципальных программ благоустройства;

иные риски, которые могут препятствовать выполнению государственной программы.

В рамках мер по предотвращению рисков планируется реализация ряда мероприятий:

предоставление органам местного самоуправления соответствующих муниципальных образований субсидий из федерального бюджета   
на благоустройство в установленном порядке;

установление в соглашениях на получение субсидий из федерального бюджета на благоустройство ответственности органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований за нарушение условий таких соглашений.

Раздел 9. Ожидаемые конечные результаты Программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

повышение обеспеченности территорий Донецкой Народной Республики объектами благоустройства;

повышение уровня благоустройства территорий Донецкой Народной Республики.

По Программе ежемесячно проводится оценка эффективности   
ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных   
на период её реализации целевых индикаторов и показателей Программы,   
а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется   
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.